«Утверждаю»

Директор ООО «ЖКО «ЖилСервис»

МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 А.И. Грызыхин

**План текущего ремонта ООО «ЖКО «ЖилСервис» на территории на 2014 год по многоквартирному жилому дому, расположенному по улице Звездова, дом 129, корпус 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Виды работ | Срок исполнения | Сумма, тыс. руб. |
| 1. | Ремонт входных дверей | Август 2014 года | 10.00 |
| 2. | Побелка бордюров | Август 2014 года. | 34.00 |
| 3. | Ремонт отмостки | Июнь 2014 года | 34.00 |
| 4. | Регулировка окон в подъезде | Август 2014 года | 24.00 |
| 5. | Герметизация межэтажных швов | Август 2014 года | 12.00 |
| 6. | Замена запорной арматуры | Июль 2014 года | 7.00 |